### APSTIPRINU

SIA „Būvuzņēmums STATS”

Valdes priekšsēdētājs

Aldis Ermansons

_________________

/Paraksts/

02.03.06.

/Datums/

#### SIA “Būvuzņēmums STATS”

#### Darba vides iekšējās uzraudzības plāns

2006 – 2007 gadam

Mērķi un uzdevumi:

Mērķis

Veidot un uzturēt drošus darba apstākļus visiem SIA „Būvuzņēmums STATS” darbiniekiem, ņemot vērā LR normatīvo dokumentu prasības un vispārējo pieredzi darba aizsardzības un veselības jomā.

Uzdevumi

- Novērtēt esošos un iespējamos darba vides riskus tehniskajā un administrācijas daļā;

- Novērst vai līdz minimumam samazināt darba vides riskus, ņemot vērā riska bīstamības pakāpi;

- Nodrošināt pastāvīgu darba vides iekšējo uzraudzību, sadarbojoties ar uzņēmuma darbiniekiem;

- Ievērot citus Darba vides iekšējās uzraudzības (DVIU) plāna izstrādātos pasākumus.

Atbildīgās personas:

Par DVIU plāna izpildes un citu darba aizsardzības pasākumu īstenošanas nodrošināšanu uzņēmumā ir atbildīgs SIA „Būvuzņēmums STATS” valdes priekšsēdētājs.

Par darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā, kā arī DVIU plānā paredzēto darbu izpildes organizēšanu un uzraudzību ir atbildīgs SIA „Būvuzņēmums STATS” Darba aizsardzības daļas vadītājs.

Termiņš:

DVIU plāna īstenošanas termiņš ir 2007. gada. 1.marts

Nepieciešamie līdzekļi:

Resursus (personāla, finansu, tehniskos un citus), kas nepieciešami DVIU plāna realizācijai un citiem darba aizsardzības pasākumiem*, nodrošina uzņēmuma valdes priekšsēdētājs no SIA „Būvuzņēmums STATS” budžeta.

*Darba vides laboratoriskie mērījumi, kompetentu speciālistu un kompetentu institūciju piesaistīšana.

| Nr.p.k. | # Veicamie darba aizsardzības pasākumi | Izpildes termiņš 2006/2007 gads | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izveidot uzņēmumā Darba aizsardzības daļu, kuras darbību vadītu un organizētu darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību. | 04.2006. | Valdes priekšsēdētājs |
| 2. | Izstrādāt uzņēmumā Darba aizsardzības organizatorisko struktūru, kurā būtu noteiktas darbinieku atbildība un pienākumi darba aizsardzības jomā. | 05.2006. | Valdes priekšsēdētājs; Darba aizsardzības daļas vadītājs |
| 3. | Pārskatīt, nepieciešamības gadījumā pārstrādāt darba vides riska novērtēšanas metodiku atbilstoši būvniecības nozarei. | 06.2006. | Darba aizsardzības daļas vadītājs |
| 4. | Veikt uzņēmumā iekšējo auditu darba aizsardzības jomā, pārskatot esošo darba aizsardzības dokumentāciju, atbildības un pienākumus. | 06.2006. | Darba aizsardzības daļas vadītājs |
| 5. | Veikt atkārtotu darba vides riska novērtēšanu uzņēmumā. | 07.2006. | Darba aizsardzības daļas vadītājs |
| 6. | Izstrādāt Darba vides iekšējās uzraudzības plānu 2007-2008. gadam. | 02.2007. | Darba aizsardzības daļas vadītājs |